附表一Z

優良營造業複評項目及基準表

| 複 評 項 目 | 標 準 | 適用類別等級 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ級標準 | Ｂ級標準 |  |  |
| 一、工程實績 | 十億元以上者 | 四億元以上未達十億元者 | 甲等 | 1.本項為最近三年之工程竣工累計金額。 2.本表所稱最近三年，自申請日前一年往前推算。 3.工程實績以工程承攬手冊登記之完工總價為準。 4.本表所列金額以新臺幣為單位。 |
|  | 二億元以上者 | 一億元以上未達二億元者 | 乙等 |  |
|  | 六千萬元以上者 | 四千二百萬元以上未達六千萬元者 | 丙等 |  |
| 二、施工品質 | 需符合下列規定之一： 一、工程實績之品質良率達百分之八十以上者。 二、最近四年獲下列表揚施工品質優良合計達三次以上者： （一）工程實績獲頒行政院公共工程委員會辦理之公共工程金質獎（品質優良獎）。 （二）工程實績獲頒主管機關或工程主辦機關辦理之施工品質優良獎。 且施工品質應經複評單位就工程實績或在建工程抽選二處以上，依後附之工程施工品質評分表進行工程實地勘查，平均得分在九十分以上。 |  | 甲等 、 乙等 、 丙等 | 品質良率指工程實績中符合下列規定之一有證明者，其案件總金額與工程實績總金額之比率： 1.屬依政府採購法辦理之營繕工程且經各工程主管機關工程施工查核小組查核，其查核成績平均為八十分以上者。 2.屬依政府採購法辦理之營繕工程但未經工程施工查核小組查核，或私人營繕工程，由定作人出具依營造業評鑑辦法訂定之施工品質評量表，評量結果為良者。如定作人因故無法出具者，由監造單位出具。未能由定作人或監造單位出具者，由中央主管機關認可辦理營造業評鑑之機關（構）、公會團體出具施工品質為良之證明者。 3.我國營造業及外國營造業承攬之非我國營繕工程，得由定作人及監造單位共同簽認工程品質無重大缺失證明。 |
| 三、組織規模 |  |  |  |  |
| 1.工程人員比率 | 百分之六十以上者 | 百分之五十以上未達百分之六十者 | 甲等 、 乙等 、 丙等 | 1.工程人員指高級職業學校以上畢業之土木、建築、機械、電機等相關工程科系人員。 2.證照技術人員指營造業專任工程人員、建築師、營建相關技師、技副、工地主任、消防設備師（士）、行政院勞工委員會檢定之營建相關技術員、技術士、勞工安全衛生管理人員、行政院環境保護署訓練及格之空氣污染防治專責人員及事業或污水下水道系統穢（污）水處理專責人員，及施工安全評估訓練合格人員等。但一人同時具備多項專業證照者，以一人計算。 3.員工指常聘現職人員（以勞保人數為準）。 4.本複評項目之二款均應符合等級標準以上者，始評為該等級標準。 |
| 2.證照技術人員比率 | 百分之十二以上者 | 百分之十以上未達百分之十二者 | 甲等、 乙等、 丙等 |  |
| 四、管理能力 | 符合下列規定之一： 一、工程逾期率百分之十以下者。 二、工程逾期案件率百分之十以下者。 | 符合下列規定之一： 一、工程逾期率超過百分之十未達百分之二十者。 二、工程逾期案件率超過百分之十未達百分之二十者。 | 甲等、 乙等、 丙等 | 1.本項以結算驗收證明書或建築物使用執照為準，如無結算驗收證明書或建築物使用執照或上開文件無法認定是否有逾期完工情事者，應由定作人出具履約期限及實際完工日期之證明。 2.工程逾期率指工程實績中，逾期案件總金額與工程實績總金額之比率。 3.工程逾期案件率指工程實績中，逾期案件數與工程實績案件數之比率。 |
| 五、專業技術研究發展 | 符合下列規定之一： 一、專業技術研究發展工作經費支出比率達千分之六以上者。 二、專業技術研究發展工作經費支出達五千萬元以上者。 | 符合下列規定之一： 一、專業技術研究發展工作經費支出比率達千分之四以上未達千分之六者。 二、專業技術研究發展工作經費支出達三千萬元以上未達五千萬元者。 | 甲等 | 1.專業技術研究發展工作經費支出，指最近三年內從事下列專業技術研究發展工作之經費支出總和，不包括政府補助款： (1)引進、研究發展或購置自動化、防治污染設備或技術、營建施工管理軟體、施工管理方法及施工技術等。 (2)推動營建自動化及電子化。 (3)員工教育訓練及人才培訓。 (4)設置實（試）驗室或研究發展部門。 (5)研發、引用建築新技術、新工法、新設備或新材料。 (6)其他專業技術、設備、工法研發、委託研究或合作研究等有證明者。 2.專業技術研究發展工作經費支出比率，指專業技術研究發展工作經費支出占工程實績總額之比率。 3.引進、發展、購置設備、技術或推動營建自動化及電子化之內容及其經費支出認定，應參照營造業購置自動化設備或技術及防治污染設備或技術適用投資抵減辦法或產業自動化及電子化推動方案（營建業自動化及電子化推動計畫、購置自動化機器設備優惠貸款要點）等相關規定辦理。 4.研究發展及人才培訓之內容及其經費支出認定，應參照公司研究發展及人才培訓支出適用投資抵減辦法及其審查要點辦理。 5.研發、引用建築新技術、新工法、新設備或新材料者，應參照建築新技術新工法新設備及新材料認可申請要點之規定。 6.本項經費之認定應依各該主管機關核發之證明文件或稅捐稽徵機關核定數為準。但未申請投資抵減、經費補助或貸款者，得以發票或收據認定之。 |
|  | 專業技術研究發展工作經費支出比率達千分之四以上者。 | 專業技術研究發展工作經費支出比率達千分之二以上未達千分之四者。 | 乙等 |  |
|  | 專業技術研究發展工作經費支出比率達千分之二以上者。 | 專業技術研究發展工作經費支出比率達千分之一以上未達千分之二者。 | 丙等 |  |
| 六、財務狀況 |  | 1.本項以最近三年之平均值計算。 2.本項以最近三年經會計師簽證之財務報表或審計機關審定之結算書認定之。但乙等及丙等綜合營造業得以稅捐稽徵機關核發之營利事業所得稅結算申報核定通知書辦理，其結算申報未核定前，得以稅捐稽徵機關蓋收件章之營利事業所得稅結算申報書及資產負債表影本辦理。 3.本複評項目應有三款以上符合等級標準以上者，始評為該等級標準。 |
| 1.自有資本率 （淨值／總資產） | 百分之三十以上者 | 百分之二十五以上未達百分之三十者 | 甲等 乙等 丙等 |  |
| 2.流動比率 （流動資產／流動負債） | 百分之一百五十以上者 | 百分之一百三十以上未達百分之一百五十者 | 甲等 乙等 丙等 |  |
| 3.淨值 （總資產減總負債） | 一點二倍資本額以上者 | 一倍資本額以上未達一點二倍資本額者 | 甲等 乙等 丙等 |  |
| 4.負債比率 （總負債／淨值） | 三以下者 | 超過三且四以下者 | 甲等 乙等 丙等 |  |
| 認定基準 | 複評為優良營造業者，應符合下列規定： 一、施工品質評為A級標準。 二、除施工品質外，受評為A級標準之項目合計達三項以上。 三、其餘項目均應評為B級標準以上。 |

附表二

工程施工品質評分表

| 營造業名稱 |  | 複評日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| （營造業登記證書字號） |  | 複評單位 |  |
| 工程名稱 |  |
| 工程地點 |  |
| 工程內容 |  |
| 契約金額 (千元) |  |
| 工程類別 | (土木類工程 (水利類工程 (建築類工程 (設施類工程 |
| 開工日期 | 年 月 日 | (預定) 完工日期 | 年 月 日 |
| 工 期 | 年 月 日 (工期 工作\日曆天) |
| 工程進度(％) | 預定進度 ％ | 實際進度 ％ |
| 經費支用 | 預定支出 千元 | 實際支出 千元 |
| 主管機關 |  |
| 主辦機關 |  |
| 設計單位 |  |
| 監造單位 |  |
| 專任工程人員 |  | 證照編號 |  |
| 工地主任 | （無須設置者免填） | 執業證證號 |  |
| 工程概要： |

| 項 目 | 評 審 標 準 | 權 重 |
| --- | --- | --- |
| 施工計畫 （含品管計畫） | 1. 檢核施工計畫書重要內容，有關工程概述、工地研判、施工作業、預定施工進度、施工臨時設施、測量、監測、水土保持、借棄土石方、安全衛生、環境保護、交通維持及品管計畫等，及其落實程度。 2. 檢核施工計畫書之品管計畫，有關品管組織、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品管計畫內容及其執行情形。 | 二十五% |
| 施工品質 | 主體工程施工品質，項目包括： 1. 土木類工程 含模板、鋼筋／鋼骨、混凝土完成面、路基工程、路面工程、堤防工程、隧道工程及其他等項目。 2. 水利類工程 含模板、鋼筋／鋼骨、混凝土完成面、河海堤工程、防洪牆工程、閘門工程及其他等項目。 3. 建築類工程 含模板、鋼筋／鋼骨、混凝土完成面、內牆、外牆、地板、天花板、門窗、給排水及衛生設備、消防及機電設備、公共設施及其他等項目。 4. 設施類工程 含模板、鋼筋／鋼骨、混凝土完成面、裝修、設備裝設、管線（含風管）裝設、單機或管線測試（含紀錄）、系統測試及試車（含紀錄）等及其他項目。 | 五十% |
| 施工進度管理 | 含預定施工進度管理措施是否合理；實際施工進度管理是否有效；進度落後是否已採適當改善措施等事項。 | 十五% |
| 其他特殊貢獻 | 含遭遇困難問題之解決之成效；工程之創新性、挑戰性、新工法及周延性；從事生態工法或綠建築施工優良；工程優良事蹟及顯著效益等事項。 | 十% |
| 總分 （滿分為一百分） |  |

附註說明：

（一）營造業提供在建工程工地名單、施工計畫書、施工進度管理及其他相關資料，由複評委員抽籤決定實地勘查之工地，勘查之工地數應不少於二處，並以尚未完工且施工進度百分之三十以上者為原則。

（二）營造業兼有建築或土木工程等不同類型之工地者，應至少分別擇一處進行工程實地勘查，依各該主體工程所列細項評分，再計算平均分數。